## Slide 1
MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL DATACENTER INSTITUCIONAL
Sustentación técnica de la propuesta
Una plataforma moderna, simple de operar y sin dependencia de un único fabricante — dimensionada para los próximos 5 años de la Escuela.
Unión Temporal Blue Label Technologies + Cydesys
Presentación ante el comité técnico · 16 de septiembre de 2026 · 45 min + 15 min de preguntas
Notes: Presentación de 45 minutos + 15 de preguntas. Objetivo: demostrar que la propuesta cumple y supera el numeral 4 del TdR, con una arquitectura simple de entender y operar.

## Slide 2
LO QUE CUBRIREMOS HOY
Agenda — 45 minutos de exposición
1
Resumen ejecutivo La arquitectura propuesta y cómo resuelve obsolescencia, escalabilidad y disponibilidad.
2
Sustentación técnica del numeral 4.1 Capacidad y desempeño · disponibilidad y resiliencia · seguridad · red · gestión y monitoreo.
3
Modelo de escalabilidad y crecimiento Cómo crece la plataforma sin interrumpir el servicio, con proyección a 5 años.
4
Estrategia de migración Cómo pasamos las cargas desde VMware ESXi / vSAN con la mínima interrupción.
5
Diferenciadores y valor agregado Qué ofrece esta propuesta que las demás alternativas del mercado no.
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
2

## Slide 3
PUNTO 1 · EL PROBLEMA A RESOLVER
La plataforma actual llegó a su límite
71 %
de uso de almacenamiento hoy — y subiendo
Estado “red”
el propio vCenter reporta el clúster en alerta
Fin de soporte
los 4 nodos Dell se acercan a fin de vida del fabricante
Licencia VMware
incertidumbre de costo y continuidad tras Broadcom
El objetivo de la invitación no es repetir el modelo actual
Es resolver la causa de fondo: eliminar la obsolescencia, recuperar margen de crecimiento y reducir la dependencia de un solo fabricante de hardware, red y virtualización.
Fuentes: TdR 9-sep-2026 · Anexo 1 · inventario RVTools (66 VMs, 84 cores físicos) · BIA Tecnológico ECI.
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
3

## Slide 4
PUNTO 1 · RESUMEN EJECUTIVO
Qué proponemos, en una frase
Un clúster de 4 nodos de cómputo de última generación, con virtualización Sangfor aSV (servidores) y aNet (red definida por software), sobre un almacenamiento unificado de alta velocidad — todo gestionado desde una sola consola.
Obsolescencia
Hardware nuevo sin fin de vida declarado + software con licencia perpetua. Se acaba el riesgo de soporte.
Escalabilidad
Holgura del 40 % sobre el pico actual desde el día uno, y crecimiento modular sin apagar nada.
Disponibilidad
99,9 % de servicio, tolerancia a la caída de un nodo y recuperación por debajo de las 4 h del BIA.
Arquitectura de referencia Sangfor: cómputo (aSV), red (aNet) y almacenamiento en una sola pila.
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
4

## Slide 5
PUNTO 2 · SUSTENTACIÓN TÉCNICA
Numeral 4.1 — capacidad, disponibilidad y continuidad
Requerimiento (numeral 4.1) | Qué exige el TdR | Cómo lo cumple la solución
Capacidad y desempeño | Soportar ~62 VMs con holgura mínima del 40 % sobre el pico; capacidad útil ≥ 61,44 TB (objetivo 80–100 TB); escalar sin ventana de indisponibilidad. | aSV soporta las 66 VMs reales sobre 84 cores con más del 40 % de holgura; 90–123 TB útiles; expansión en caliente.
Disponibilidad, resiliencia y continuidad | Tolerancia a falla de al menos un nodo (N-1); SLA ≥ 99,9 % con penalidades; RPO/RTO sustentados; backup de todas las cargas. | Proactive HA N-1 + migración en caliente = 99,9 %; RTO < 4 h alineado al BIA; integración nativa por API con Acronis.
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
5

## Slide 6
PUNTO 2 · SUSTENTACIÓN TÉCNICA
Numeral 4.1 — seguridad, red y gestión
Requerimiento (numeral 4.1) | Qué exige el TdR | Cómo lo cumple la solución
Seguridad y cumplimiento | Identidades centralizadas con MFA y RBAC; auditoría inmutable; Ley 1581 de 2012; alineación ISO 27001. | MFA + RBAC + auditoría Syslog; microsegmentación con aNet contra movimiento lateral; datos en sitio, soberanía garantizada.
Red y conectividad | Conectividad redundante ≥ 10 Gbps con crecimiento a 25/40 Gbps; integración con la topología actual. | Enlaces redundantes a 25 Gbps (crecen a 40/100); conmutación virtual aNet integrada al core y al firewall Checkpoint 9300.
Gestión, monitoreo e integración | Consola única con interfaz gráfica y automatización por API/CLI; reportes de capacidad y consumo. | Consola única SCP (HTML5) + API REST; SkyOps con IA para monitoreo proactivo y planeación de capacidad predictiva.
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
6

## Slide 7
PUNTO 3 · ESCALABILIDAD
Crece sumando nodos — sin apagar nada
Modelo tradicional (scale-up): se llenan las ranuras del servidor o se satura la cabina, y toca reemplazar todo.
Modelo propuesto (scale-out): se agrega un nodo y crecen a la vez cómputo, memoria y disco, de forma lineal y predecible, en caliente. Del clúster base de 4 nodos hasta 64, todo en una sola consola.
40 %
de holgura sobre el pico actual desde el arranque — margen para 5 años.
Chart: Crecimiento lineal al sumar nodos
| 4 nodos | 8 nodos | 16 nodos | 32 nodos | 64 nodos
Capacidad relativa | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
7

## Slide 8
PUNTO 4 · MIGRACIÓN
De VMware ESXi / vSAN a la nueva plataforma
1
Réplica en caliente
La herramienta Sangfor (SCMT) copia cada máquina virtual en segundo plano, sin tocar la operación.
2
Sincronización incremental
Solo se copian los cambios (deltas). Las dos plataformas conviven en la red durante todo el proceso.
3
Corte final y validación
Ventana de minutos, fuera de horario: se apaga el original y se enciende el nuevo. Se valida y se cierra.
Cero interrupción para la carga masiva. Compatible con las 66 VMs de la Escuela (Windows Server, Linux, Oracle Linux) y coexiste con Acronis Backup y el firewall Checkpoint 9300. La migración se secuencia por capas de servicio, dejando las cargas críticas para el final.
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
8

## Slide 9
PUNTO 5 · DIFERENCIADORES
Qué ofrece esta propuesta que las demás no
✓
Licencia perpetua Se compra una vez, por socket de CPU. Sin la escalada de suscripción de Broadcom/VMware.
✓
Una sola consola Cómputo, red, gestión y analítica con IA en una interfaz — no cinco herramientas separadas.
✓
Microsegmentación incluida Aísla cargas y frena el movimiento lateral de amenazas, sin licencias de seguridad adicionales.
✓
Migración sin downtime Las 66 VMs se replican en segundo plano; la operación académica no se detiene.
✓
Soporte local en español BLT (SOC 24/7) + Cydesys (+50 años en infraestructura) + respaldo directo de Sangfor.
✓
Cero vendor lock-in Licencia perpetua y portabilidad de datos al terminar el contrato — estrategia de salida real.
✓
Alineada al BIA de la Escuela RTO < 4 h para los 34 servicios críticos que la propia ECI priorizó en su BIA.
✓
TCO menor + capacitación Costo total a 5 años por debajo de nube pública y competidores, con transferencia de conocimiento incluida.
Unión Temporal BLT–Cydesys · Sustentación técnica · ECI
9

## Slide 10
POR QUÉ LA UNIÓN TEMPORAL BLT + CYDESYS
Una propuesta que cumple el requisito — y opera el día después
Blue Label Technologies — Arquitectura, gobierno del proyecto, SOC 24/7 y canal directo de Sangfor.
Cydesys — Más de 50 años en infraestructura física, capacidad financiera y ejecución en sitio.
Sangfor — Fabricante líder en hiperconvergencia, con soporte regional y casos comprobados.
Cumple y supera el numeral 4. Simple de operar. Sin depender de un solo fabricante.

## Slide 11
Preguntas del comité técnico
15 minutos · Unión Temporal BLT + Cydesys